## Slide 1: Гибкие методологии проектирования ПО
Практический подход

## Slide 2: Пелипас Всеволод Олегович
Контакты:
  Skype: pelipas
  Email: pelipas@gmail.com
  VK
ООО «СоларЛаб»
  v.pelipas@solarl.ru

## Slide 3: План
Постановка задачи
  Цели разработки ПО.
  Почему говорим про ПО, а не про ИС в целом?
Что такое Проектирование ПО?
  Определение. Терминологические сложности.
  Почему оно появилось как отдельная фаза SDLC и где его место в SDLC сейчас?
SDLC (ЖЦРПО) – проблемы и решения
  Что не так с ЖЦ? Какие есть противоречия?
  Разрешаем противоречия с помощью итеративного подхода.
  История итеративного подхода.
Гибкая разработка ПО (Agile)
  Манифест и принципы Agile в деталях
  Результаты и проблемы Agile
  Краткий обзор методологий Agile, которые будем рассматривать далее.
Extremal Programming?

## Slide 4: О целях разработки ИС и ПО
Конечная цель деятельности индустрии разработки ПО, как и любой другой индустрии – это деньги.
  Разработчики сами по себе деньги не зарабатывают, а только тратят.
  Зарабатывает деньги бизнес, для которого разработчики создают инструмент, с помощью которого эти деньги зарабатываются.
Таким образом, все технические и организационные решения в ходе разработки ПО необходимо рассматривать с точки зрения экономики этих решений:
  Если решение помогает заработать больше – это хорошее решение, если же наоборот – плохое.
    Возможное противоречие тактических и стратегических целей – нормальное явление, которое также разрешается исходя из планов бизнеса.
Осознание этого факта позволит лучше понять логику развития индустриальных подходов к проектированию и разработке ПО в целом.

## Slide 5: ПО как часть ИС
ИС – очень широкое понятие, включающее в себя:
  Информационное обеспечение (данные)
  Техническое обеспечение («железо»)
  Программное обеспечение
  Организационное обеспечение (методики, процессы, инструкции и т.п.)
  Персонал
Нас более всего интересует ПО
  Потому, что оно интегрирует все компоненты в систему;
  А также, вложения в ПО – наиболее выгодно масштабируются:
    Данные: генерируются персоналом или внешними датчиками – осмысленные данные вещь крайне дорогая, просто так взять их неоткуда, для управления этими драгоценными данными и строится вся система;
    Железо: является физическим предметом, вследствие чего его тиражирование обходится дорого. Поэтому индустрия стремится к его унификации (упрощению);
    Персонал и организационное обеспечение: люди - это всегда дорого, умные (правильно организованные) люди – это очень дорого. Масштабируется очень плохо.
    ПО – созданное один раз, ПО может тиражироваться многократно, наиболее гибкое звено - стоимость модификации значительно ниже, чем для железа и, тем более, для людей или процессов.

## Slide 6: Что такое Проектирование ПО?
Проектирование – создание проекта 
Что же такое проект? А тут уже есть разночтения:
  Проект (в инженерной деятельности) (англ. design от лат. designare — размечать, указывать, описывать, изобретать) — целостная совокупность моделей, свойств или характеристик, описанных в форме, пригодной для реализации системы (SEBoK)
  Проект (в управленческой деятельности) (англ. project от лат. projectus — брошенный вперёд, выступающий, выдающийся вперёд) — временное предприятие, направленное на создание уникального продукта, услуги или результата (PMBOK)
Что же интересует нас?
  И то и другое, т.к. в нашей области они тесно переплетены

## Slide 7: Проектирование (design) ПО
Пришло к нам из классической инженерии
  При работе с физическими объектами принят принцип «7 раз отмерь, 1 отрежь»;
  По началу, «когда компьютеры были большими», а машинное время дорогим, это было актуально и для разработки ПО.
    Ввод программы занимал огромное время, множество ручной работы, вероятность ошибки.
    Время работы программы также могло быть значительным.
    Ввод и вывод были очень ограничены, ни о каком интерактивном режиме не было и речи.
    Т.о., цена ошибки при реализации ПО была очень большой, и проектирование помогало снизить вероятность такой ошибки.

## Slide 8: Проектирование (design) ПО
Развитие «железа» и появление интерактивных систем (обеспечивающих взаимодействие с пользователем) оказало существенное влияние на проектирование с различных сторон:
  Резко упростился процесс реализации программ – компьютер научился не только исполнять программы, но и помогать в их написании (компиляторы/трансляторы ЯПВУ, IDE и прочие инструменты).
    Цена ошибки в реализации пошла вниз
  Резко усложнилась функциональность ПО, т.к. добавился такой трудно прогнозируемый фактор, как пользователь. Полное проектирование всех вариантов поведения системы в зависимости от действий пользователя привело к комбинаторному росту сложности проекта.
    Цена полноценного проектирования пошла вверх
В результате понимание места проектирования в SDLC стало меняться

## Slide 9: Рассмотрим SDLC (ЖЦРПО)
Т.к. на смену понимания проектирования сильно повлияли изменения в подходе к разработке в целом, рассмотрим подробнее SDLC
Фазы цикла всегда примерно одни и те же:
  Анализ
  Проектирование
  Реализация
  Внедрение
  Эксплуатация/сопровождение
Основные различия – в детализации, наличии/отсутствии итеративности, характере итераций (общие/частные) и т.п.
Какая фаза наиболее интересна заказчику?

## Slide 10: Как видит SDLC разработчик
Анализ: «интересно, что там у них за задачка…»
Проектирование: «я построю свою собственную архитектуру, с сущностями и связями!»
Реализация: «кодинг – это то, ради чего я пришел в профессию!»
Внедрение: «веселье кончилось, надо теперь как-то сдать работу, а эти идиоты придираются к мелочам»
Эксплуатация/сопровождение: «да я уже видеть не хочу это старье, я хочу писать что-то новое и интересное!»

## Slide 11: Жестокая правда: SDLC глазами заказчика
Анализ: «Они тратят мое время и деньги на разговоры!».
Проектирование: «Они тратят мое время и деньги на дурацкие картинки!».
Реализация: «Они тратят мое время и деньги вообще не пойми на что!»
Внедрение: «Наконец-то я получил хоть что-то!»
Эксплуатация/сопровождение: «Все работает, деньги наконец-то стали зарабатываться, а не только расходоваться. Но неплохо бы еще сделать…»

## Slide 12: Как разрешить противоречие?
Избавиться от каких-либо фаз цикла – не всегда возможно.
  «Зеленый цикл» программиста – разработка «из любви к искусству», (например, вклад в open source проекты). Интересно, но безденежно.
  «Зеленый цикл» бизнеса – внедрение готовых решений (например, типовой конфигурации 1С). Деньги приносит, но не интересно.
Если нельзя полностью убрать противоречия, надо их максимально сгладить, т.е. убрать раздражающие факторы для обеих сторон.
В то же время, стоит максимально усилить мотивирующие факторы обеих сторон.
Основной метод – переход на итеративную разработку с короткими итерациями.

## Slide 13: Раздражающие факторы
У бизнеса – это время = деньги, которые приходится тратить до получения результата.
  Уменьшаем время разработки –> уменьшаем боль заказчика.
У разработки – это процессы сдачи продукта заказчику (конфликт интересов) и сопровождения (хочется делать новое, а не работать со старым кодом)
  Уменьшаем время разработки –> уменьшаем объем –> упрощаем процесс сдачи –> уменьшаем боль разработчика.
  Уменьшаем время разработки –> уменьшаем объем –> необходимо повторение цикла –> работа по сопровождению идет на фоне работы по новой итерации цикла –> уменьшаем боль разработчика.

## Slide 14: Мотивирующие факторы
Для бизнеса:
  Скорость выхода на рынок;
  Скорость получения обратной связи от рынка;
  Возможность минимизировать расходы при неудачном старте (закрытие или pivot проекта);
Для разработки:
  «Слона легче есть по кусочкам»;
  Возможность чаще корректировать свои планы и оценки, постоянно улучшая их точность;
  Скорость получения обратной связи от технического окружения системы (для вскрытия возможных недостатков архитектуры или реализации).

## Slide 15: Проблемы итеративного метода
Организационные сложности частого повторения фазы анализа:
  Обеспечение вовлеченности представителей бизнеса в ежедневную работу команды (+ обратная связь)
Рост доли постоянных расходов в фазе внедрения системы:
  Автоматизация процесса тестирования - юнит-тестирование, автоматизированное интеграционное/регрессионное тестирование;
  Автоматизация процесса сборки и установки системы - непрерывная интеграция/доставка (continuous integration/delivery)
Конфликты выбранной архитектуры системы с выявляемыми позднее требованиями:
  Предварительное высокоуровневое проектирование как отдельная итерация проекта (обычно на фазе presale)
  Проблема общая для любых методов, не только для итерационного.
Необходимость совмещать сопровождение с разработкой приводит к переключению контекста разработчиков и уменьшает их фокус:
  Планирование части времени итерации на работы по сопровождению.

## Slide 16: История итеративных методов
Идея итеративной разработки не нова, базируется на классическом цикле Деминга-Шухарта PDCA («Plan-Do-Check-Act» - планирование-действие-проверка-корректировка), широко использующемся управленческой деятельности.
В случае разработки ПО, можно считать, что:
  Plan – анализ и проектирование;
  Do –реализация;
  Check – внедрение;
  Act – сопровождение.

## Slide 17: История итеративных методов
Почему сразу не пришли к итеративной модели разработки?
  Отрасль начиналась с аппаратных решений, потом перешла к программно-аппаратным, потом (преимущественно) к программным.
  Инерция разработчиков и руководителей, привыкших к «материальным» проектам, где работает правило «7 раз отмерь, 1 отрежь»
Эволюционный переход
  После завершения работ над первой версией продукта, появлялось понимание, что надо делать вторую, улучшенную, и так далее.
  Ключевой была идея уменьшить размер этой итерации до некоего разумного минимума
    Технологические ограничения долгое время делали рост накладных издержек ключевым ограничивающим фактором.

## Slide 18: Развитие итеративных методик
Начало положено еще в 30е гг. XX века, Демингом и Шухартом.
В 50-70е основные заказчики – военные, основной подход – каскадный:
  В некоторых R&D проектах используется итеративный подход;
  Все чаще делаются пилотные проекты, являющиеся прообразом итеративности.
В 80е произошел рывок в конcьюмеризации рынка компьютеров (появление ПК) и, как следствие, ПО; сильно ускорились процессы обратной связи, в связи с чем инкрементная модель стала завоевывать позиции в индустрии:
  Инкрементная (многопроходная) модель
  Спиральная модель
  К концу 80х даже МО США приняло инкрементную модель разработки
В 90е итеративная разработка стала мейнстримом:
  RUP
  RAD
  Зарождение гибких методологий (Agile) – XP, Scrum.
В 00е годы XXI века индустрия вошла с набором полновесных итеративных методик разработки различных крупных компаний (RUP, MSF, etc.), а вышла – в состоянии практически полной победы Agile’а.
  Scrum стал индустриальным стандартом де-факто.
  Появились новые, еще более легкие методологии, как Lean/Kanban

## Slide 19: Манифест Agile
Мы постоянно открываем для себя более совершенные методы разработки программного обеспечения, занимаясь разработкой непосредственно и помогая в этом другим. Благодаря проделанной работе мы смогли осознать, что:
  Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов
  Работающий продукт важнее исчерпывающей документации
  Сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта
  Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану
То есть, не отрицая важности того, что справа, мы всё-таки больше ценим то, что слева.

## Slide 20: Основополагающие принципы Agile-манифеста
Наивысшим приоритетом для нас является удовлетворение потребностей заказчика, благодаря регулярной и ранней поставке полезного ПО.
  Ранее поставка заказчику рассматривалась как завершение цикла разработки.
  Agile призывает поставлять решение как можно раньше, чтобы иметь получить раннюю обратную связь и скорректировать планы, а также дать возможность бизнесу раньше выйти на рынок.
Изменение требований приветствуется, даже на поздних стадиях разработки. Agile-процессы позволяют использовать изменения для обеспечения заказчику конкурентного преимущества.
  Ранее считалось, что работа ведется в рамках ТЗ, а любые изменения должны были проходить через тяжеловесный процесс контроля изменений.
  Agile призывает быть готовым к изменениям, и проектировать систему исходя из этих соображений.

## Slide 21: Основополагающие принципы Agile-манифеста
Работающий продукт следует выпускать как можно чаще, с периодичностью от пары недель до пары месяцев.
  Частые выпуски дают возможность своевременной коррекции, если развитие продукта пошло не в том направлении.
На протяжении всего проекта разработчики и представители бизнеса должны ежедневно работать вместе.
  Ранее было принято, что разработчики вообще не работают с заказчиком непосредственно, а лишь через посредничество аналитиков и менеджеров.
  Agile требует, чтобы команда разработчиков непосредственно контактировала с заказчиком и получала информацию и обратную связь из первых рук, что значительно ускоряет и «выпрямляет» процесс разработки.

## Slide 22: Основополагающие принципы Agile-манифеста
Над проектом должны работать мотивированные профессионалы. Чтобы работа была сделана, создайте условия, обеспечьте поддержку и полностью доверьтесь им.
  Ранее считалось, что отвечает за разработку менеджмент, который, в свою очередь, спускает команде разработки план и постоянно контролирует его выполнение.
  Agile утверждает, что грамотные и хорошо мотивированные специалисты не нуждаются в подобных надсмотрщиках, и эффективнее работают, когда сами несут ответственность за свою деятельность.
Непосредственное общение является наиболее практичным и эффективным способом обмена информацией как с самой командой, так и внутри команды.
  Ранее считалось, что все виды коммуникации должны проходить по официальным каналам – письма, документы, и т.п., для того, чтобы обеспечить полную документированность принятия решений.
  Agile утверждает, что нормальное человеческое общение в среде, где все участники доверяют друг другу, гораздо эффективнее.

## Slide 23: Основополагающие принципы Agile-манифеста
Работающий продукт — основной показатель прогресса.
  Ранее считалось, что для демонстрации успешного хода проекта, в течение процесса разработки менеджмент должен предоставлять заказчику различные отчеты, которые должны донести до него основные метрики процесса.
  Agile провозглашает подобные отчеты несущественной ерундой, по сравнению с реальным работающим продуктом. Пусть продукт еще не полнофункционален, но он есть, он работает, и заказчик может «потрогать» его.
Инвесторы, разработчики и пользователи должны иметь возможность поддерживать постоянный ритм бесконечно. Agile помогает наладить такой устойчивый процесс разработки.
  Жесткие рамки треугольника «время-качество-функциональность», при том, что оценка проекта обычно проводится в верхней части воронки неопределенности, приводят к тому, что команда вынуждена перенапрягаться и быстро выгорать.
  Agile предлагает наладить процесс так, чтобы этого можно было избежать, путем итеративного добавления функциональности и жесткого планирования лишь небольших итераций.

## Slide 24: Основополагающие принципы Agile-манифеста
Постоянное внимание к техническому совершенству и качеству проектирования повышает гибкость проекта.
  Ранее считалось, что достаточно на старте проекта описать основные технические решения, и придерживаться их в ходе разработки. Но это не работает, если мы хотим быть гибкими и приветствовать изменение требований.
  Agile призывает:
    проектировать так, чтобы быть готовым к изменениям;
    всегда рассматривать код критически, и быть готовым менять его, если это необходимо (рефакторинг);
    следить за уровнем технического долга и планировать его устранение;
Простота — искусство минимизации лишней работы — крайне необходима.
  Ранее считалось, что лучший способ обеспечить гибкость системы – заранее заложить эту гибкость в дизайне системы, что зачастую приводило к чрезмерному усложнению решения (overengineering)
  Agile писать как можно проще, чтобы потом этот код не жалко было выкинуть и написать новый.

## Slide 25: Основополагающие принципы Agile-манифеста
Самые лучшие требования, архитектурные и технические решения рождаются у самоорганизующихся команд.
  Ранее считалось, что разработчики – это этакие «инопланетяне», которых нормальному человеку от бизнеса не понять, и необходим надсмотрщик-менеджер, переводчик-аналитик, которые обеспечат, чтобы работа шла в нужном направлении.
  Agile ставит под сомнение необходимость выделения таких отдельных ролей, теперь команда, в тесном контакте с бизнесом, организует свою работу самостоятельно, и сама отвечает за результаты своей работы.
Команда должна систематически анализировать возможные способы улучшения эффективности и соответственно корректировать стиль своей работы.
  Ранее считалось, что оценка работы команды – дело только менеджмента и/или заказчика. Но не всегда они видят ситуацию также хорошо, как и сами члены команды.
  Agile провозглашает необходимость постоянного стремления команды сделать свою работу более эффективной. Т.к. члены команды имеют наиболее точную и полную информацию о положении дел в команде, именно они и знают лучше других, что именно необходимо улучшить.

## Slide 26: Что же дал Agile?
Chart: Статистика успешности проектов по Standish Group
| 1995 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2013
Завершены успешно | 0.16 | 0.34 | 0.29 | 0.35 | 0.32 | 0.37 | 0.39 | 0.36
Вышли за рамки запланированного бюджета, сроков, либо не достигли цели | 0.53 | 0.51 | 0.52 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.43 | 0.48
Потерпели неудачу | 0.31 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.16

## Slide 27: Что надо сделать, чтобы Agile успешно заработал?
Донести его идеи до бизнеса («продать Agile»)
  Не все менеджеры способны правильно понять и оценить возможности Agile, в результате чего часто идеи Agile извращаются и трактуются неверно.
Обеспечить постоянную вовлеченность представителей бизнеса в работу Agile-команды
  Необходимо, чтобы идеями Agile прониклись не только собственники/топы бизнеса, но и рядовые сотрудники, которые должны стать частью команды в качестве продуктовых экспертов.
Подобрать команду мотивированных профессионалов
  Работа по Agile требует высоких профессиональных навыков («не бояться кода») и высокой мотивации («не лениться разобраться во всех аспектах проблемы, не перекладывая ответственность на других»).
Грамотно организовать техническую сторону процесса
  Необходима максимально полная автоматизация вспомогательных процессов, таких как сборка, тестирование, поставка и т.п.

## Slide 28: Основные методологии Agile
Сам манифест Agile – абстрактный набор принципов, которые конкретизируются Agile-методологиями.
Методологий – множество, рассмотрим лишь наиболее примечательные:
  Extreme Programming – XP – методология, предложенная Кентом Беком в 1995-1996 гг. - фокус больше на инженерных практиках.
  Scrum - методология, описанная Кеном Швабером и Джеффом Сазерлендом в 1995 г. (первые наработки начались в конце 80х-начале 90х) – фокус на организационной составляющей.
  Kanban – методология, предложенная в конце 00х – начале 10х годов XXI века различными авторами, имеющая в своей основе идеи “бережливого производства” (lean manufacturing), принятые в Toyota Production System – фокус на процессе.
Особняком выделим Agile modeling – методологию проектирования и документирования систем для Agile.