## Slide 1: Гибкие методологии проектирования ПО
Rational Unified Process – не совсем Agile, но стремится к нему

## Slide 2: RUP. Определение и история.
Rational Unified Process (RUP) – каркас (framework) итеративного процесса разработки ПО
  Не конкретный готовый процесс, а набор принципов, по которым строится конкретный процесс, адаптированный для данной организации/команды.
Развивался как методология объектно-ориентированного процесса разработки ПО
  Ивар Якобсон, Objective Systems (1987)
  Ericsson (1991), Object-Oriented Software Engineering (OOSE) (1992)
  Rational Software (1995), Rational Objectory Process (ROP) (1996), позднее RUP – совместно с Гради Бучем и Джеймсом Рамбо, как часть этой работы был создан UML
  IBM (2003), модификации по сближению с Agile. OpenUP (1996).
    Agile Unified Process (AUP)
    Enterprise Unified Process (EUP)

## Slide 3: RUP. Основные черты.
RUP – четко определенный процесс, описывающий все стадии ЖЦ.
Базируется на объектном/компонентном подходе, тесно интегрирован с языком UML.
Является последовательным процессом в целом.
При этом – итеративным при более детальном рассмотрении.
Не исключает инкрементального подхода к поставке ПО.
Использует проверенные практикой подходы (best practices) программной инженерии.

## Slide 4: RUP. Схема ЖЦ

## Slide 5: RUP. Последовательный или итеративный?
Фазы (стадии) проекта отражают его последовательную составляющую.
  «Времена года» проекта;
  Каждая фаза завершается оценкой достижения цели фазы (milestone), и принимается решение, продолжается ли проект.
Основные процессы проекта отражают его итерационную природу
  Фазы делятся на итерации, в рамках которых разрабатывается часть требуемой функциональности;
  Основные процессы не заканчиваются на определенной фазе (как в каскадной модели), но продолжаются между фазами и итерациями, лишь меняя свой объем.

## Slide 6: RUP. Начальная фаза (Inception)
Действия (~10% времени проекта):
  Создается видение и экономическое обоснование (business case) разрабатываемого решения;
  Формируются границы (scope) проекта;
  Оценивается бюджет и план-график проекта;
  Выявляются риски проекта;
  Подготавливается проектное окружение;
  Определяется архитектура решения;
Цели – достичь с заказчиком договоренности по:
  Границам (scope) проекта;
  Определению начальных требований (без деталей);
  Реалистичности плана разработки;
  Полноте и реалистичности плана по управлению рисками;
  Осмысленности business case’а;
  Дальнейшему процессу разработки.

## Slide 7: RUP. Фаза уточнения (Elaboration)
Действия (~25% времени проекта):
  Определяются детальные требования к системе;
  Проверяются архитектурные решения (прототипирование);
  Дорабатывается проектное окружение:
    Дорабатываются артефакты управления проектом;
    Формируется проектная команда;
Цели:
  Видение проекта стабильно и реалистично;
  Готовы требования (хотя они и будут развиваться и далее);
  Архитектура стабильна и соответствует требованиям;
  Риски управляемы;
  Текущие расходы находятся в приемлемых рамках и уточнены оценки будущих расходов и плана-графика;
  Проектная команда имеет реалистичные шансы успешно реализовать проект;
  Имеется высокоуровневый план проекта, а также детальные планы-графики нескольких следующих итераций фазы построения продукта.

## Slide 8: RUP. Фаза построения (Construction)
Действия (~55% времени проекта):
  Проектируем, реализуем и тестируем систему;
  Разрабатываем документацию для поддержки системы;
Цели:
  ПО и документация достаточно хороши для поставки;
  Бизнес заказчика готов к приемке системы в эксплуатацию;
  Риски управляемы;
  Текущие расходы находятся в приемлемых рамках и даны приемлемые оценки будущих расходов и плана-графика;
  Имеется высокоуровневый план проекта, а также детальные планы-графики нескольких следующих итераций фазы внедрения.

## Slide 9: RUP. Фаза внедрения (Transition)
Действия (~10% времени проекта) :
  Установка системы на окружении заказчика;
  Тестирование системы
    Тестировщиками на окружении заказчика;
    Реальными пользователями заказчика;
  Настройки и доработки «живой» системы;
  Обучение персонала заказчика;
Цели:
  Готовность системы к развертыванию;
  Приемка системы заказчиком ( в т.ч. на уровне пользователей)
  Приемка системы службой поддержки;
  Текущие расходы находятся в приемлемых рамках и даны приемлемые оценки будущих расходов;

## Slide 10: RUP. Фазы. Особенности.
Рабочие процессы продолжаются на каждой фазе
  В отличие от фаз каскадной модели, где анализ, проектирование, реализация и тестирование идут отдельными фазами.
Артефакты проекта эволюционируют от фазы к фазе
  В отличие от каскадной модели, где, например, спецификация требований должна быть финализирована до начала реализации.
  Артефакты – любые плоды работы команды (документы, модели, код, исполнимые модули и т.д.)
Планирование проекта методом набегающей волны
  Детальный план строится для ближайших итераций, в то время как для всего проекта в целом поддерживается более общий план.
Управление рисками проекта на всех фазах
  Оценка рисков, risk avoidance & mitigation planning.
Каждая фаза завершается решением, идти ли дальше.

## Slide 11: RUP. Итерации.
Итерация реализует часть работы, которая должна быть сделана на данной фазе
Каждая итерация должна иметь четкие план и цель.
  Высокорисковые задачи планируются на ранние итерации;
  Чем ближе итерация, тем более детален ее план;
Каждая итерация базируется на работе, выполненной на предыдущих итерациях, инкрементально улучшая артефакты системы
  Документацию, код, планы, что угодно.
Внутри итерации параллельно идет ряд различных рабочих процессов
  см. схему ЖЦ далее;

## Slide 12: RUP. Схема ЖЦ еще раз 

## Slide 13: RUP. Рабочие процессы.
Бизнес-моделирование – понимание той части бизнеса заказчика, которая важна в контексте проекта
  Оценить бизнес заказчика, возможности разработки и поддержки решения;
  Исследовать текущие бизнес-процессы, роли и ответственности, выявить и оценить потенциальные изменения бизнес-процессов;
  Разработать модель предметной области;
Управление требованиями – выделение, документирование и согласование того, что будет и что не будет реализовано;
  Работать совместно с заказчиком, чтобы выявить его потребности;
  Определить границы (скоуп) системы;
  Определить сценарии использования, бизнес-правила, пользовательский интерфейс и нефункциональные требования;
  Выявлять и приоритезировать новые появляющиеся тербования;

## Slide 14: UML. Диаграмма прецедентов

## Slide 15: UML. Диаграмма активности

## Slide 16: UML. Диаграмма классов

## Slide 17: RUP. Рабочие процессы.
Анализ и проектирование – проанализировать требования и спроектировать решение, принимая во внимание требования, ограничения, стандарты и руководства:
  Понять требования и ограничения;
  Определить возможную архитектуру системы;
  Построить прототип (proof-of-concept) для проверки;
  Спроектировать общую структуру системы, и отдельных ее компонентов;
Реализация – перевод проекта системы в код и базовое тестирование его:
  Понимание и доработка проекта системы;
  Реализация исходного кода компонентов системы;
  Юнит-тестрование;
  Сборка и интегрирование кода;

## Slide 18: UML. Диаграмма сотрудничества

## Slide 19: UML. Диаграмма последовательности

## Slide 20: UML. Диаграмма коммуникации

## Slide 21: UML. Диаграмма взаимодействия

## Slide 22: UML. Диаграмма компонентов

## Slide 23: RUP. Рабочие процессы.
Тестирование – объективная оценка качества разрабатываемой системы, для того, чтобы установить, насколько она соответствует требованиям и проекту:
  Определение и планирование тестовых работ;
  Разработка тестовых случаев и наборов;
  Проведение тестов;
  Регистрация дефектов;
Развертывание – планирование и реализация поставки системы конечным пользователям:
  Планирование стратегии поставки;
  Разработка материалов для пользователей и поддержки;
  Создание установочных пакетов и установка ПО;
  Организация альфа-, бета-, и приемочного тестирования;
  Тренировка пользователей;

## Slide 24: UML. Диаграмма развертывания

## Slide 25: RUP. Рабочие процессы.
Управление конфигурациями и изменениями – отслеживание и управление изменениями в артефактах проекта
  Управление конфигурациями;
  Управление изменениями;
Управление проектом – обеспечение того, что проект будет реализован в срок и в бюджете:
  Инициация проекта;
  Управление персоналом на проекте и отношениями с внешними контрагентами;
  Управление рисками;
  Оценки и планирование;
  Управление итерациями и фазами;
Создание окружения (инфраструктуры)
  Инструментальная поддержка процесса разработки и эксплуатации разрабатываемого решения;

## Slide 26: RUP. Инкрементная поставка.
Хотя RUP и не предполагает регулярной поставки ПО заказчику, зачастую выпускается более одной версии продукта.
Обычно работа над следующей версией запускается со стадии Уточнения.

## Slide 27: RUP. Лучшие практики.
Изначальные best practices:
  Разрабатывать итеративно;
  Управлять требованиями;
  Использовать компонентную архитектуру;
  Моделировать визуально (UML);
  Всегда контролировать качество;
  Управлять изменениями;
Дополнения от IBM (2005)
  Адаптировать процесс под свои нужды;
  Сбалансировать конкурирующие приоритеты заинтересованных лиц;
  Сотрудничество между командами и людьми;
  Итеративно демонстрировать улучшения продукта;
  Подымать уровень абстракции;
  Постоянно фокусироваться на качестве (TDD и т.д.);

## Slide 28: RUP. Итоги.
RUP является стандартом де-факто в области т.н. «жестких» (prescriptive) или «зрелых» (mature) процессов разработки ПО.
  Адаптивный каркас для создания «своего» процесса
По сравнению с последовательными процессами:
  Лучше управляемость;
  Регулярная обратная связь;
  Управление рисками;
  Реализация актуальных требований;
  Ранняя проверка правильности концепции;
  Фокусировка на важном;
По сравнению с гибкими (agile) процессами:
  Позволяет удобнее формализовать контрактные условия;
  Легче принимается стороной заказчика в повседневной работе;

## Slide 29: Гибкие методологии проектирования ПО
Экстремальное программирование

## Slide 30: Экстремальное программирование (XP)
Была одной из первых и наиболее нашумевших Agile-методологий, став у истоков Agile-движения.
  Популяризовала целый ряд инженерных и организационных практик, которые ценны сами по себе и были позаимствованы другими методологиями.
  На сегодняшний день редко применяется в своем изначальном виде, как методология управления проектом, т.к. имеет ряд противоречивых моментов (связанных с тем самым «экстремизмом» авторов).
XP – является Agile-методологией, и принимает основные идеи Agile:
  В проектировании и кодировании – готовность к изменениям, внимание к техническому совершенству кода и архитектуры, стремление к простоте;
  В организации процесса поставки – ранняя и частая поставка, фокус на рабочем продукте;
  В организации процесса – работа самоорганизующейся команды мотивированных профессионалов в тесной связке с бизнесом, с приоритетом сохранения долгосрочной работоспособности команды.

## Slide 31: Почему «Экстремальное?»
Основной особенностью методологии стало доведение до экстремума известных ранее методик:
  Экстремальное ускорение выпуска ПО за счет полной автоматизации тестирования;
  Экстремальное расширение практики code review за счет введения практики парного программирования;
  Экстремальное облегчение изменений в коде за счет максимального упрощения кода и отказа реализовывать какой-либо код до тех пор, пока это не станет необходимым
  и т.д.

## Slide 32: Процесс XP

## Slide 33: Основные практики XP (группы)
Короткий цикл обратной связи
  чем быстрее мы поймем, что делаем что-то не то, тем проще и дешевле это исправить;
Непрерывный процесс разработки и поставки ПО
  чем быстрее ПО дойдет до конечного потребителя, тем быстрее мы получим от него обратную связь
Понимание, разделяемое всеми
  Чем лучше все члены команды понимают, что и как команда разрабатывает – тем эффективнее будет ее работа.
Социальная защищённость программиста
  На загнанной лошади далеко не уедешь, и потеря одного человека ставит под угрозу работу всей команды в целом.

## Slide 34: XP: Короткий цикл обратной связи
Разработка через тестирование (TDD)
  Unit-тесты – ключ к рефакторингу;
  Интеграционные/функциональные тесты;
  Test-first подход (Red-Green-Refactor);
Игра в планирование
  Карточки с историями;
  Постоянное обновление планов по мере получения новых знаний;
Заказчик всегда рядом
  Специалист по продукту или заинтересованный пользователь со стороны заказчика всегда должны быть на связи;
Парное программирование
  Весь код создается парами программистов, работающих за одним компьютером, один пишет, другой его просматривает и дает свою оценку, затем меняются;
  Пары рекомендуется перемешивать, чтобы знания распределялись в команде;

## Slide 35: XP: Непрерывный процесс разработки и поставки ПО
Непрерывная интеграция
  Выполнять интеграцию (полное построение продукта, прогон автотестов и его установку на тестовое/рабочее окружение) как можно чаще, в идеале – после каждого зафиксированного изменения.
Рефакторинг
  Улучшение кода без изменения функциональности;
  Непрерывное проектирование (continuous design);
  Уменьшает технический долг;
Частые небольшие релизы
  Ускоряют процесс выхода бизнеса на прибыльность;
  Ускоряют обратную связь от пользователей;

## Slide 36: XP: Понимание, разделяемое всеми
Простота дизайна
  Попытка детально спроектировать систему на старте – потеря времени;
  Проектировать надо непрерывно, небольшими этапами, по мере накопления новых знаний о системе;
  В каждый момент времени надо использовать максимально простое из возможных проектное решение;
Коллективное владение кодом
  Каждый член команды несёт ответственность за весь исходный код и вправе менять любую часть системы;
  Нет жесткой привязки планируемых задач к исполнителям;
  Вероятность ошибки выше, что необходимо нивелировать юнит-тестами;
Стандарт кодирования
  Единые правила оформления и структурирования кода делают код легко читаемым всеми членами команды;

## Slide 37: XP: Понимание, разделяемое всеми
Метафора системы
  Метафора – некий аналог архитектуры (знания о компонентах и связях системы), но не детально описанный в проектной документации, а выраженный образно, в виде имен сущностей предметной области или шаблонов проектирования
    Пример: «у нас есть очередь сообщений по отчетам, в которую почтовые микросервисы пихают приходящие сообщения, и демоны, которые эту очередь разгребают: подымают из репозитория сагу нужного отчета, скармливают ей пакет, при этом сага перещёлкивает свой автомат в зависимости от полученного пакета и публикует соответствующее событие, и далее ее подписчики выполняют свои действия».
  В то же время, метафора должна быть известна и понятна всей команде, и разработчикам, и представителям бизнеса, для того, чтобы они говорили на одном языке.
  Имена объектов, классов, методов и т.п. должны следовать терминологии метафоры, для того чтобы обеспечить прозрачность для всех членов команды.

## Slide 38: XP: Социальная защищённость программиста
  Подходящий темп
    40-часовая рабочая неделя;
    Запрещено выполнение сверхурочной работы на данной неделе, если на предыдущей это имело место;
    Частая интеграция и юнит-тестирование обеспечивают минимизацию непредвиденных обстоятельств, требующих сверхурочной работы;

## Slide 39: План далее
SCRUM
Kanban
Agile Modeling